**REGISTRO RENDIMIENTO SPRINT 4**

**1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **# Tareas a realizar planeadas** | **# Tareas realizadas reales** |
| **Inicio Sprint** | 3 | 3 |
| **Entrega 1** | 3 | 3 |
| **Entrega 2** | 3 | 1 |
| **Entrega 3** | 3 | 1.5 |
| **Fin Sprint** | 3 | 2.5 |

**2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **# Tareas restantes esperadas** | **# Tareas restantes reales** |
| **Inicio Sprint** | 3 | 3 |
| **Entrega 1** | 2 | 3 |
| **Entrega 2** | 2 | 2 |
| **Entrega 3** | 1 | 0.5 |
| **Fin Sprint** | 0 | 0.5 |

**3.**

**Tiempo Planeado vs. Tiempo Empleado por Funcionalidad**

**Funcionalidad 1:**

El tiempo mostrado se encuentra detallado en minutos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionalidad** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| **1.1** | 200 | 350 |
| **1.2** | 360 | 440 |
| **1.3** | 120 | 360 |
| **1.4** | 180 | 330 |
| **Tiempo Total** | 860 | 1480 |

**Funcionalidad 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionalidad** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| **2.1** | 240 | 342 |
| **2.2** | 500 | 792 |
| **2.3** | 420 | 312 |
| **2.4** | 180 | 222 |
| **Tiempo Total** | 1340 | 1668 |

**Funcionalidad 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionalidad** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| **3.1** | 600 | 670 |
| **3.2** | 360 | 380 |
| **3.3** | 240 | 300 |
| **3.4** | 180 | 168 |
| **Tiempo Total** | 1380 | 1518 |